FENET

Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico

PRD — Documento de Requisitos do Produto

Portal de Notícias & Site Institucional

| Versão | 1.0 |
| --- | --- |
| Data | Março de 2026 |
| Status | Em revisão |
| Autor | Equipe FENET |
| Público | Time de desenvolvimento, design e gestão |

# 1. Visão Geral do Projeto

## 1.1 Sobre a FENET

A FENET — Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico — é uma entidade representativa fundada para organizar e defender os direitos dos estudantes de educação técnica em todo o Brasil. Com coordenação composta por 37 estudantes distribuídos pelo país, a organização atua na mobilização política, cultural e educacional dos jovens em formação técnico-profissional.

Registrada como Associação Privada (CNPJ 19.720.065/0001-30), a FENET tem sede em Belo Horizonte/MG e mantém atuação nacional por meio de encontros regionais, seminários temáticos, campanhas de mobilização e defesa da educação pública de qualidade.

## 1.2 Problema a Resolver

A FENET não possui atualmente um site moderno, centralizado e funcional que sirva como principal ponto de comunicação com seus membros, estudantes e a sociedade em geral. A ausência de uma presença digital profissional dificulta:

- A divulgação de notícias e comunicados oficiais da entidade

- O acesso a informações institucionais por estudantes e afiliados

- O recrutamento de novos membros e representantes regionais

- A credibilidade perante instituições parceiras e o poder público

- A mobilização e engajamento dos estudantes nas campanhas da FENET

## 1.3 Objetivo do Produto

Criar um site institucional moderno que funcione simultaneamente como portal de notícias e vitrine institucional da FENET, com design profissional, navegação intuitiva e conteúdo atualizado, fortalecendo a presença digital da federação e ampliando seu alcance junto ao público estudantil técnico brasileiro.

## 1.4 Resumo Executivo

Em uma frase: "Um portal digital moderno que conecta, informa e mobiliza os estudantes do ensino técnico brasileiro."

# 2. Objetivos e Métricas de Sucesso

## 2.1 Objetivos Estratégicos

| Objetivo | Descrição | Prazo | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Presença Digital | Estabelecer site como canal oficial da FENET | Lançamento | Alta |
| Engajamento | Aumentar alcance nas redes sociais e tráfego orgânico | 3 meses | Alta |
| Informação | Centralizar notícias, documentos e comunicados | Lançamento | Alta |
| Captação | Facilitar filiação e contato de novas entidades | 1 mês pós-lançamento | Média |
| Credibilidade | Profissionalizar imagem da FENET institucionalmente | Contínuo | Alta |

## 2.2 KPIs — Indicadores de Desempenho

| Visitantes únicos/mês | Meta: 5.000 em 3 meses / 15.000 em 6 meses |
| --- | --- |
| Taxa de rejeição | Meta: abaixo de 60% |
| Tempo médio na página | Meta: acima de 2 minutos |
| Novos contatos via formulário | Meta: 100+/mês |
| Notícias publicadas/mês | Meta: mínimo 8 publicações |
| Mobile Traffic | Meta: acima de 65% do total |
| Compartilhamentos sociais | Meta: 200+/mês |
| Performance (Lighthouse) | Meta: Score acima de 85 |

# 3. Público-Alvo e Personas

## 3.1 Públicos Principais

### Persona 1 — O Estudante Técnico Ativo

| Perfil | Jovem de 15-22 anos, cursando ensino técnico em IF ou escola estadual |
| --- | --- |
| Motivação | Busca informações sobre seus direitos, eventos e como se envolver na entidade |
| Dor | Não sabe onde encontrar informações oficiais da FENET; redes sociais são confusas |
| Comportamento | Acessa predominantemente pelo celular, usa Instagram e WhatsApp |
| O que espera do site | Notícias atualizadas, agenda de eventos, como participar da FENET |

### Persona 2 — O Representante de Grêmio / Entidade

| Perfil | Líder estudantil de 17-25 anos, representa grêmio ou DCE de escola técnica |
| --- | --- |
| Motivação | Quer filiar sua entidade à FENET e acessar materiais de apoio |
| Dor | Dificuldade de contato com a coordenação nacional; processos não são claros |
| Comportamento | Acessa por computador, mais familiarizado com burocracia digital |
| O que espera do site | Formulários de filiação, documentos, contatos regionais, atas e resoluções |

### Persona 3 — O Gestor Educacional / Parceiro Institucional

| Perfil | Diretor de IF, gestor de secretaria de educação ou parceiro de ONG/empresa |
| --- | --- |
| Motivação | Avaliar a seriedade e representatividade da FENET para parcerias |
| Dor | Falta de informações institucionais claras, histórico e estrutura da organização |
| Comportamento | Acessa por computador, valoriza profissionalismo e clareza |
| O que espera do site | Sobre a FENET, missão, documentos legais, imprensa, contato formal |

# 4. Escopo e Funcionalidades

## 4.1 MVP — Produto Mínimo Viável (v1.0)

O MVP deve ser entregue no lançamento e inclui as funcionalidades essenciais para que o site cumpra seu papel como portal de notícias e site institucional.

### 4.1.1 Páginas Obrigatórias

| Home / Página Inicial | Banner principal, últimas notícias, destaques, links rápidos |
| --- | --- |
| Notícias / Portal | Listagem de notícias com filtros por categoria e busca |
| Notícia Individual | Página de artigo completo com compartilhamento social |
| Sobre a FENET | História, missão, valores, estrutura organizacional |
| Coordenação Nacional | Membros da coordenação com fotos e cargos |
| Filiação | Formulário e instruções para filiação de entidades |
| Contato | Formulário de contato, e-mail, redes sociais, mapa (opcional) |
| Agenda de Eventos | Calendário ou lista de eventos nacionais e regionais |
| Documentos | Estatuto, atas, resoluções e materiais para download |

### 4.1.2 Funcionalidades do Portal de Notícias

- Sistema de CMS para publicação de notícias (WordPress, Ghost ou headless CMS)

- Categorias de notícias: Educação, Direitos Estudantis, Eventos, FENET em Ação, Cultura

- Tags e filtros de conteúdo

- Busca interna de notícias

- Compartilhamento para redes sociais (WhatsApp, Instagram, Twitter/X, Facebook)

- Notícias relacionadas ao final de cada artigo

- Feed RSS para integração com outras plataformas

### 4.1.3 Funcionalidades Institucionais

- Formulário de contato com integração a e-mail

- Formulário de filiação com validação de campos

- Download de documentos (PDFs)

- Links para redes sociais da FENET

- Newsletter (cadastro de e-mail)

## 4.2 Funcionalidades Futuras (v2.0+)

- Área do membro com login e painel privado

- Mapa interativo de entidades afiliadas por estado

- Streaming ou gravações de eventos e plenárias

- Fórum ou comunidade de estudantes

- Integração com WhatsApp Business para suporte

- Versão em inglês e espanhol (internacionalização)

# 5. Arquitetura de Informação e Navegação

## 5.1 Estrutura do Site

SITE FENET — MAPA DO SITE HEADER GLOBAL (todas as páginas) Logo FENET ¦ Menu Principal ¦ Botão CTA 'Filie-se' ¦ Busca MENU PRINCIPAL: Home ¦ Notícias ¦ Sobre ¦ Agenda ¦ Documentos ¦ Contato FOOTER GLOBAL Logo ¦ Links institucionais ¦ Redes sociais ¦ CNPJ ¦ E-mail ¦ Copyright

## 5.2 Estrutura de Páginas Principais

### Home Page — Layout em Seções

- Hero Section: Banner principal com chamada impactante + botão de ação

- Destaques: 3 notícias em destaque (grid de cards)

- Últimas Notícias: Feed de 6-8 cards com foto, categoria, título e data

- Sobre a FENET: Bloco de apresentação curta com link para a página completa

- Próximos Eventos: 3 eventos em destaque

- Redes Sociais: Últimas publicações do Instagram (embed)

- Newsletter: Formulário de cadastro de e-mail

- Footer completo

### Página de Notícias — Portal

- Breadcrumb de navegação

- Filtros por categoria (abas ou chips)

- Campo de busca interno

- Grid de cards de notícias (3 colunas desktop, 1 coluna mobile)

- Paginação ou carregamento infinito (infinite scroll)

### Artigo de Notícia

- Breadcrumb: Home > Notícias > [Categoria] > [Título]

- Imagem de capa destacada (full-width)

- Metadados: Data, autor, categoria, tempo de leitura

- Corpo do texto com suporte a imagens, vídeos e citações

- Botões de compartilhamento social (fixos na lateral ou ao final)

- Tags relacionadas

- Seção de notícias relacionadas (3 cards)

# 6. Requisitos Técnicos

## 6.1 Stack Tecnológica Recomendada

| Opção A — WordPress (Recomendado para MVP) |  |
| --- | --- |
| Frontend | WordPress + Tema customizado ou Elementor Pro |
| CMS | WordPress nativo (Gutenberg) |
| Hospedagem | Hostinger, KingHost ou WP Engine |
| CDN | Cloudflare (gratuito) |
| Opção B — Headless CMS (para maior flexibilidade) |  |
| Frontend | Next.js (React) ou Nuxt.js (Vue) |
| CMS | Sanity.io, Strapi ou Contentful |
| Hospedagem | Vercel (frontend) + Railway ou Render (backend) |
| Banco de dados | PostgreSQL ou MongoDB |

## 6.2 Requisitos de Performance

- Lighthouse Score mínimo de 85 em Performance, Acessibilidade e SEO

- Tempo de carregamento inicial (LCP) inferior a 2,5 segundos

- Cumulative Layout Shift (CLS) inferior a 0,1

- First Input Delay (FID) inferior a 100ms

- Imagens servidas em formato WebP com lazy loading

- Minificação de CSS, JS e HTML

- Compressão Gzip ou Brotli ativa no servidor

## 6.3 Requisitos de SEO

- Meta tags configuráveis por página (title, description, OG tags)

- URLs amigáveis e descritivas (ex: /noticias/encontro-nacional-2026)

- Sitemap XML gerado automaticamente

- Robots.txt configurado corretamente

- Schema.org markup para artigos de notícias

- Canonical URLs para evitar conteúdo duplicado

- Integração com Google Search Console e Analytics

## 6.4 Requisitos de Segurança

- HTTPS obrigatório com certificado SSL válido (Let's Encrypt ou similar)

- Proteção CSRF em formulários

- Sanitização de inputs e proteção contra XSS

- Backup automático diário dos dados e arquivos

- Política de senhas fortes para administradores do CMS

- Proteção contra spam nos formulários (Google reCAPTCHA v3)

## 6.5 Responsividade e Acessibilidade

- Design responsivo Mobile-First (breakpoints: 320px, 768px, 1024px, 1440px)

- Conformidade com WCAG 2.1 nível AA

- Contraste de cores adequado (mínimo 4.5:1 para texto normal)

- Suporte a navegação por teclado

- Atributos alt em todas as imagens

- Tamanho mínimo de área de toque: 44x44px (mobile)

- Compatibilidade com leitores de tela

# 7. Integrações e APIs

## 7.1 Integrações Obrigatórias

| Google Analytics 4 | Rastreamento de visitantes, comportamento e conversões |
| --- | --- |
| Google Search Console | Monitoramento de performance nas buscas |
| Redes Sociais | Botões de compartilhamento (WhatsApp, IG, Facebook, Twitter/X) |
| Instagram Feed | Embed do feed @fenetoficial na home |
| Google reCAPTCHA v3 | Proteção anti-spam nos formulários |
| Google Fonts / Adobe Fonts | Tipografia customizada |

## 7.2 Integrações Opcionais (MVP+)

| Mailchimp / RD Station | Newsletter e automação de e-mail marketing |
| --- | --- |
| YouTube | Embed de vídeos e transmissões ao vivo |
| WhatsApp Business API | Botão de contato direto via WhatsApp |
| Facebook Pixel | Remarketing e campanhas pagas |
| Hotjar ou Microsoft Clarity | Heatmaps e gravações de sessão para UX |

# 8. Cronograma e Fases do Projeto

## 8.1 Fases de Desenvolvimento

| Fase | Atividades | Duração | Entregáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Discovery | Alinhamento de requisitos, pesquisa de concorrentes, validação de personas | 2 semanas | PRD final, personas validadas |
| Fase 2 — Design | Design System, wireframes, UI Kit, protótipos interativos | 3 semanas | Figma com todas as telas |
| Fase 3 — Desenvolvimento | Setup do CMS, desenvolvimento frontend, integrações | 4 semanas | Site funcional em staging |
| Fase 4 — Conteúdo | Migração de conteúdo, criação de páginas, upload de notícias | 2 semanas | Conteúdo publicado |
| Fase 5 — QA e Testes | Testes de usabilidade, performance, segurança e acessibilidade | 1 semana | Relatório de testes |
| Fase 6 — Lançamento | Configuração de DNS, monitoramento pós-lançamento, ajustes | 1 semana | Site ao ar + painel Analytics |

Duração total estimada: 13 semanas (aproximadamente 3 meses e meio).

# 9. Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta de conteúdo inicial | Alta | Alto | Criar banco de conteúdo antes do lançamento; designar editor responsável |
| Dificuldade de manutenção | Média | Alto | Escolher CMS acessível (WordPress); treinar equipe interna |
| Performance abaixo do esperado | Média | Médio | Auditoria de performance contínua; uso de CDN e cache |
| Baixo engajamento no lançamento | Média | Médio | Plano de divulgação nas redes; e-mail para entidades afiliadas |
| Ataques e spam | Baixa | Alto | reCAPTCHA, firewall WAF, SSL, backups diários |
| Mudança de requisitos | Média | Médio | PRD aprovado por todas as partes antes de iniciar; controle de versão |

# 10. Glossário

| PRD | Product Requirements Document — Documento de Requisitos do Produto |
| --- | --- |
| MVP | Minimum Viable Product — Produto Mínimo Viável |
| CMS | Content Management System — Sistema de Gerenciamento de Conteúdo |
| CTA | Call to Action — Chamada para Ação (botão ou link de ação principal) |
| SEO | Search Engine Optimization — Otimização para Motores de Busca |
| KPI | Key Performance Indicator — Indicador-Chave de Performance |
| LCP | Largest Contentful Paint — métrica de velocidade de carregamento |
| WCAG | Web Content Accessibility Guidelines — Diretrizes de Acessibilidade |
| UX | User Experience — Experiência do Usuário |
| UI | User Interface — Interface do Usuário |
| Hero Section | Seção principal de destaque no topo de uma página web |
| Headless CMS | CMS sem frontend acoplado, separando dados da apresentação |
| CDN | Content Delivery Network — Rede de Entrega de Conteúdo |
| FENET | Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico |
| IF | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia |

# 11. Aprovação do Documento

Este documento deve ser revisado e aprovado pelas partes interessadas antes do início da fase de Design.

| Nome | Cargo / Função |
| --- | --- |
|  | Coordenador-Geral da FENET |
|  | Responsável pelo Projeto Digital |
|  | Lead Designer |
|  | Lead Developer |

— FENET © 2026 — Todos os direitos reservados —